Para implementar com sucesso a funcionalidade de filtro de períodos (últimos 7 dias, 30 dias, mês atual e último ano) nos gráficos do EUFit — desde a escrita do código até o deploy em produção na sua VM do Google Compute Engine —, precisamos estruturar o projeto de ponta a ponta.

### 1. Detalhamento do Projeto e Escopo da Solução

O objetivo é permitir que o usuário interaja com o dashboard do EUFit selecionando janelas temporais dinâmicas para visualizar a evolução de suas métricas corporais (peso, massa muscular, percentual de gordura, etc.).

- Entrada do Usuário: Uma seleção no frontend (botões ou menu suspenso) indicando o período desejado (7dias, 30dias, mes_atual, ultimo_ano).

- Processamento no Backend (Flask + SQLAlchemy): Capturar o parâmetro da requisição, calcular o intervalo de datas de corte com base no dia atual (datetime) e aplicar o filtro .filter() diretamente sobre a tabela de registros do usuário (Eu2016).

- Renderização (Frontend / Gráficos): Atualizar os dados estruturados (eixos X de datas e eixo Y de valores) passados para a biblioteca de gráficos (como Chart.js).

- Deploy (VM / Gunicorn / Nginx): Sincronizar o código atualizado na instância do Debian no Google Compute Engine, garantir que o ambiente virtual (.venv) gerido pelo uv esteja correto e reiniciar o serviço do Gunicorn.

### 2. Dados e Pré-requisitos Necessários para o Sucesso

Para que a implementação e o deploy ocorram sem falhas, certifique-se de dispor dos seguintes elementos:

- Estrutura de Banco de Dados Mapeada:

  - A tabela de registros (mapeada no SQLAlchemy como Eu2016) precisa possuir obrigatoriamente uma coluna de data válida (ex: data ou created_at do tipo Date ou DateTime) vinculada ao usuário logado (fk_user_id).

- Ambiente de Desenvolvimento Local / Servidor:

  - Acesso ao terminal da VM ou máquina local onde o projeto está clonado.

  - Ambiente virtual (.venv) ativo e gerenciador de pacotes uv configurado.

- Dependências do Python:

  - Módulos nativos datetime e timedelta (já inclusos no Python).

  - Caso utilize manipulação complexa de meses/anos, o pacote python-dateutil (para facilitar cálculos de relativedelta).

### 3. Plano de Execução (Do Código ao Deploy)

#### Passos de Implementação (Código)

- Atualização da Rota no Backend (app/routes.py ou arquivo correspondente):

  - Ler o argumento period da query string (ex: request.args.get('period', '30days')).

  - Implementar a lógica condicional de datas baseada em date.today():

    - 7 dias: today - timedelta(days=7)

    - 30 dias: today - timedelta(days=30)

    - Mês atual: today.replace(day=1)

    - Último ano: today - relativedelta(years=1) (ou timedelta(days=365))

  - Filtrar a query do SQLAlchemy com base na coluna de data e no ID do usuário ativo.

- Ajuste no Template HTML (app/templates/dashboard.html):

  - Adicionar os elementos de interface (botões de filtro) apontando para a rota com os parâmetros correspondentes (?period=7days, etc.).

  - Garantir que o script do gráfico recarregue os novos datasets fornecidos pelo backend.

#### Passos de Deploy na VM (Google Compute Engine)

- Envio do Código: Enviar as alterações para o repositório Git ou atualizar diretamente na VM (git pull).

- Validação do Ambiente Virtual: Acessar a pasta do projeto na VM e certificar-se de que o ambiente virtual está sincronizado com o uv:

- Bash

uv sync

- Reinicialização do Servidor WSGI (Gunicorn): Como o EUFit roda sob um serviço configurado (ex: eufit.service no Systemd), reinicie o serviço para aplicar o novo código em produção:

- Bash

- sudo systemctl restart eufit

Resumo Técnico: Implementação de Filtros Temporais nos Gráficos do EUFit

Principais orientações para a IA na próxima vez que trabalhar com gráficos na página

Modularidade de APIs: Sempre validar se os endpoints que alimentam os gráficos (fetch) aceitam parâmetros de consulta dinâmicos via request.args antes de estruturar a lógica no frontend.

Preservação de Instâncias do Chart.js: Evitar a recriação desnecessária de instâncias de gráficos do Chart.js no DOM para prevenir vazamentos de memória e falhas de redimensionamento; preferir a atualização dos datasets existentes (chart.update()).

Dependências Nativas vs. Externas: Priorizar o uso de bibliotecas padrão do Python (como datetime e timedelta) em vez de introduzir dependências externas adicionais (como python-dateutil) sempre que os cálculos temporais forem simples.

Como estava o código antes

Filtro Fixo: A API de timeline (/api/user-metrics-timeline) retornava todos os registros históricos do usuário ordenados por carimbo de forma estática, sem nenhum parâmetro de restrição temporal.

Frontend Estático: O script JavaScript consumia a API uma única vez no carregamento da página e instanciava os gráficos via Chart.js sem opções de interatividade ou seções de filtragem por período.

O que Fizemos

Implementação de Parâmetro de Período: Adicionamos o suporte ao parâmetro period (com opções para 7 dias, 30 dias, mês atual e último ano) no endpoint da API de timeline.

Criação de Interface de Filtro: Inserimos componentes de botões interativos no dashboard para manipulação dinâmica das janelas temporais.

Atualização Dinâmica (AJAX): Ajustamos o script do Chart.js para realizar novas requisições assíncronas e atualizar os gráficos sem recarregar a página inteira.

Como Fizemos

Backend (Flask + SQLAlchemy):

Captura do parâmetro via request.args.get('period', '30days').

Criação de regras condicionais utilizando datetime.now() e timedelta para definir a data inicial de corte (start_date).

Aplicação do filtro na consulta ORM: .filter(Eu2016.carimbo >= start_date).

Frontend (HTML + JavaScript):

Adição de botões com classes dinâmicas para controle visual do estado ativo.

Estruturação de uma função global loadChartData(period) que gerencia a limpeza/atualização dos gráficos existentes utilizando o método .update() do Chart.js.

Como ficou

Endpoint Dinâmico: A rota /api/user-metrics-timeline?period=X agora filtra corretamente os dados no banco PostgreSQL com base no intervalo escolhido.

Dashboard Reativo: Os 6 gráficos de métricas corporais (Weight, Fat %, Visceral, Muscle, Age, BMR) atualizam instantaneamente ao alternar entre os botões de período (Last 7 Days, Last 30 Days, Current Month, Last Year).

Os principais erros você cometeu

Sugeri a importação de um pacote externo (python-dateutil com relativedelta) sem verificar previamente se ele estava presente no ambiente virtual do projeto, o que gerou erro de dependência.

Ocorreu duplicidade acidental de funções no arquivo de rotas durante as instruções de código, resultando em erro de sobrescrita de endpoints (AssertionError).

Os principais pontos que eu poderia melhorar

Garantir a validação prévia de bibliotecas instaladas no ambiente virtual (.venv) antes de aplicar imports de terceiros.

Fornecer o arquivo de rotas completo desde o início para evitar conflitos de escopo e duplicação de funções de visualização.