# Primeira implementação.

Com base na análise do projeto EUFit nos arquivos do Google Drive e nas diretrizes fornecidas (onde o sistema utiliza um banco de dados relacional via SQLAlchemy com tabelas como Eu_2016 vinculadas por usuário), elaborei a arquitetura e o plano de implementação para adaptar a classe de Machine Learning.

# Visão Geral da Mudança

- Origem/Destino dos Dados: Em vez de ler e escrever diretamente em planilhas do Google Sheets via gspread, o novo módulo vai interagir diretamente com o banco de dados do projeto (tabela Eu2016 mapeada pelo SQLAlchemy).

- Treinamento e Predição: Continua utilizando a Regressão Linear do scikit-learn para prever Musculo, Idade e basal utilizando Peso, Gordura e viceral como variáveis independentes ($X$).

# Plano de Implementação

## Fase 1: Criação do Módulo de Machine Learning Adaptado ao Banco de Dados (app/ml_service.py ou integrado em app/models.py)

- Importações: Carregar pandas, scikit-learn (LinearRegression) e as instâncias de conexão do banco (db e o modelo Eu2016).

- Método prepare_ml_data(user_id):

  - Consultar os registros da tabela Eu2016 filtrando pelo user_id ativo (garantindo o isolamento de dados do usuário).

  - Carregar os dados diretamente para um DataFrame do Pandas.

- Método train_physical_prediction_models(df):

  - Validar a existência das colunas de entrada (weight/peso, fat/gordura, visceral/viceral) e alvo (muscle/musculo, age/idade, basal).

  - Limpar valores nulos (dropna()) e treinar os modelos independentes de Regressão Linear para cada métrica alvo.

- Método predict_and_update_record(record_id):

  - Localizar um registro específico no banco de dados pelo seu ID.

  - Verificar se os campos de saída estão vazios (para evitar sobrescrever dados reais inseridos pelo usuário).

  - Executar a predição e atualizar os campos correspondentes no banco utilizando db.session.commit().

## Fase 2: Integração com o Contexto do Flask e Rotas

- Garantia de Execução Segurada: Envolver as chamadas de banco de dados dentro do contexto da aplicação Flask (with app.app_context():).

- Automação Opcional: Opcionalmente, disparar o método de predição automaticamente sempre que um novo registro de biometria for inserido pelo usuário no sistema.

## Conclusão dos teste da fase 1 e 2:

### O Que Fizemos

- Estruturamos o Módulo de Machine Learning: Criamos a classe FitMLService para prever métricas corporais (Músculo, Idade e Basal) com base em (Peso, Gordura e Visceral) usando Regressão Linear do scikit-learn.

- Organizamos a Arquitetura: Criamos uma pasta dedicada (app/ml/) com o arquivo predictor.py para isolar a lógica de inteligência artificial do restante das regras de negócio (rotas e banco).

- Mapeamos e Corrigimos a Leitura de Dados: Alteramos o método de extração de dados. Em vez de ler diretamente queries brutas que causavam conflitos de tipo com o Pandas moderno (TypeError: Query must be a string), implementamos a extração explícita dos atributos (getattr) dos objetos ORM (Eu2016) retornados pelo SQLAlchemy para montar o DataFrame.

- Instalamos as Dependências: Sincronizamos o ambiente virtual (.venv) instalando as bibliotecas essenciais de ciência de dados (pandas e scikit-learn) através do gerenciador de pacotes uv.

- Validamos a Integração (Test-Driven): Criamos e rodamos o script isolado test_ml.py, que confirmou com sucesso o carregamento dos 396 registros do usuário de ID 3 e o treinamento perfeito dos modelos de predição.

Tudo isso documentado tecnicamente para garantir que o projeto siga os padrões de arquitetura limpa e que as futuras evoluções (como a Fase 3 do gráfico no dashboard) ocorram de forma fluida.

### Como Fizemos

- Desenho do Serviço (FitMLService): Implementamos a classe em app/ml/predictor.py integrando o scikit-learn (LinearRegression) com os modelos ORM do SQLAlchemy (Eu2016).

- Isolamento e Leitura de Dados: Configuramos a consulta filtrando estritamente pelo identificador do usuário (fk_user_id) e extraímos os dados de forma segura para um DataFrame do Pandas via atributos do ORM.

- Resolução de Erros de Compatibilidade: Tratamos o erro de tipo do Pandas com o SQLAlchemy (TypeError: Query must be a string) ajustando a extração dos registros com mapeamento explícito de atributos (getattr).

- Instalação de Dependências: Sincronizamos o ambiente virtual executando a instalação das bibliotecas de ciência de dados (pandas, scikit-learn, numpy) através do uv pip.

- Validação por Script de Teste: Criamos e executamos o arquivo test_ml.py, confirmando com sucesso o carregamento de 396 registros e o treinamento completo dos modelos preditivos para o usuário de ID 3.

### Como Ficou

- Arquitetura Modular: O subsistema de Machine Learning está totalmente isolado e organizado dentro da pasta dedicada app/ml/.

- Persistência Integrada: O motor de IA consome diretamente os dados do banco de dados relacional e é capaz de atualizar as métricas previstas sem depender de planilhas externas.

- Fases 1 e 2 Concluídas: O código está estruturado, importado corretamente, livre de conflitos de versão e validado por testes de execução no terminal.

### Os Principais Erros Você Cometeu

- Tentativa de leitura direta de query no Pandas: Inicialmente tentamos passar o objeto .statement gerado pelo SQLAlchemy diretamente para o pd.read_sql, o que gerou uma incompatibilidade de tipos nas versões modernas do Pandas.

- Diferença de nomenclatura de atributos: Houve uma tentativa inicial de varredura dinâmica de colunas (__table__.columns) que falhou devido a divergências entre os nomes definidos nos metadados da tabela e os atributos mapeados pelo ORM.

### Os Principais Pontos que Eu Poderia Melhorar

- Mapeamento prévio do ORM: Garantir a extração direta dos atributos do modelo desde a primeira tentativa de integração com o Pandas economizaria etapas de depuração no mapeamento do DataFrame.

- Verificação antecipada de dependências: Validar a ausência de pacotes como pandas e scikit-learn no ambiente virtual antes de iniciar a escrita dos scripts de integração.

### Documentação Técnica: Implementação do Serviço de Machine Learning e Integração com o Banco de Dados no EUFit

#### 1. Visão Geral da Arquitetura

O módulo de Machine Learning (FitMLService) foi introduzido no projeto EUFit para automatizar a predição de métricas físicas corporais utilizando algoritmos de Regressão Linear (scikit-learn), substituindo a dependência anterior de planilhas do Google Sheets (gspread) por persistência direta em banco de dados relacional via SQLAlchemy (Neon PostgreSQL).

#### 2. Estrutura de Diretórios Criada

Para manter a modularidade e organização do código backend, foi criada uma pasta dedicada ao subsistema de IA:

Plaintext

app/

├── ml/

│   ├── __init__.py

│   └── predictor.py

#### 3. Detalhes Técnicos do Componente (app/ml/predictor.py)

A classe FitMLService gerencia o ciclo de vida completo de carga de dados, treinamento e predição por usuário (fk_user_id):

- Isolamento de Dados (prepare_ml_data):
Consulta a tabela Eu2016 filtrando estritamente pelo identificador do usuário ativo (fk_user_id). Os registros extraídos são mapeados para atributos explícitos e convertidos em um DataFrame do Pandas (pd.DataFrame).

- Treinamento dos Modelos (train_models):

  - Variáveis Independentes ($X$): ['peso', 'gordura', 'viceral']

  - Variáveis Alvo ($y$): ['musculo', 'idade', 'basal']

  - Tratamento de Dados: Remove registros nulos utilizando .dropna() para garantir a integridade matemática do treinamento.

  - Regressão Linear: Instancia e treina instâncias independentes de LinearRegression do scikit-learn para cada uma das três métricas alvo, armazenando os modelos treinados no dicionário de instância (self.trained_models).

- Predição e Persistência (predict_and_update_db_record):

  - Localiza o registro específico no banco pelo ID.

  - Executa uma verificação de segurança: se a métrica principal (musculo) já estiver preenchida, o processo é ignorado para evitar sobrescrever dados inseridos manualmente pelo usuário.

  - Aplica os modelos treinados para prever os novos valores com arredondamento de 2 casas decimais e atualiza a sessão do banco de dados (db.session.commit()).

#### 4. Dependências Técnicas Adicionadas

As bibliotecas de ciência de dados foram integradas ao ambiente virtual (.venv) através do gerenciador de pacotes uv:

- pandas (manipulação estruturada de dados)

- scikit-learn (motor de regressão linear)

- numpy / scipy / joblib (dependências de suporte matemático)

## Fase 3: Plotagem e Visualização no Dashboard

- Extração da Série Temporal Completa: Criar uma consulta no banco que recupere o histórico cronológico do usuário contendo o carimbo de data/hora (Timestamp / data) e todas as 6 variáveis físicas (peso, gordura, viceral, musculo, idade, basal).

- Geração do Gráfico: Utilizar uma biblioteca de visualização (como Chart.js no frontend ou Plotly/Matplotlib processado no backend) para estruturar a linha do tempo.

- Exibição no Dashboard: Renderizar dinamicamente o gráfico no painel principal do usuário (dashboard.html), permitindo o acompanhamento visual da evolução de todas as métricas físicas de forma integrada.